## Slide 1: 專案管理概論
Joseph Deng
josephdeng@g2.usc.edu.tw

## Slide 2: 大綱
在專案、計畫、和專案組合
專案管理
組織專案管理成熟度
專案生命週期
專案技術領域

## Slide 3: 前言
歷史中的專案
  埃及的金字塔、中國的萬里長城、羅馬的競技場等。
近代幾個著名專案：
  人類基因組專案（Human Genome Project）
  曼哈頓專案（Manhattan Project）
  阿波羅計畫（Apollo Program）
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/Human_Genome_Project
https://en.wikipedia.org/wiki/Manhattan_Project
https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_program

## Slide 4: 專案管理修煉 Practice
修煉包含下列兩個意義：
  知識或教學之一個分支；
  期望產生某一明確特色特質或典範行為之訓練，尤其是能產生心智改善之訓練。
專案經理應該具備和精熟的八項修煉，包括
  利害關係人管理、風險管理、議題管理、資源管理、任務管理、品質管理、專案變更管制、和專案團隊管理等修煉。

## Slide 5: 系統、計畫、專案組合
系統 System
  一組互相依賴的組成部份，透過共同運作以達成該系統的目標
計畫 Program
  一個大型、長期的目標，可以分解成一組專案
專案 Project
  為創造一個獨一無二的產品、服務、或成果而從事的一個暫時性的努力。
工作包 Work Package
  工作分解結構 Work Breakdown Structure(WBS)
  專案中的工作項目

## Slide 6: 專案的定義
為創造一個獨一無二的產品、服務、或成果而從事的一個暫時性的努力。
A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service or result.

## Slide 7: 專案的特性#1 Temporary 暫時性的
有明確的起點和終點
  A project has a defined beginning and end in time, and therefore defined scope and resources.
  指定起訖時間或設定停止條件
目標達成即抵達終點
  The end is reached when the project’s objectives have been achieved.
專案必會結束，但是專案產出的成果可以恆久。
  Temporary does not typically apply to the product, service, or result created by the project.

## Slide 8: 專案的特性#2 Uniqueness 獨一無二的
專案的目標在於創造獨一無二的交付標的物（Deliverable）
  沒有任何兩個專案完全一樣
執行例行公事不能算是專案
  A project is unique in that it is not a routine operation, but a specific set of operations designed to accomplish a singular goal.
執行專案的組織不是常設機構
  A project team often includes people who don’t usually work together – sometimes from different organizations and across multiple geographies.
  從各處招集人手組成專案團隊，專案結束便解散各自歸建。

## Slide 9: 專案的特性#3 Progressive Elaboration 逐步完善
開始規劃整個專案時，缺乏足夠的資訊以詳細規劃
隨著專案的進行，獲得的資訊越來越多，逐步進行更詳細的規劃
反覆的過程
Notes: http://9.pic.paopaoche.net/thumb/n131131y13i17/16f5e3bdd0e5c3dc_600_0.png

## Slide 10: Progressive Elaboration 逐步完善

## Slide 11: 專案的特性#4 Project Drives Change 專案驅動變革
專案驅動組織變革
藉由專案的執行，組織發生改變
  在創造新產品或新服務的過程中，人發生改變，於是組織也改變了
  組織必須改變才能夠創造新產品與新服務

## Slide 12: 專案的特性#5 Business Value Creation 創造商業價值
商業價值
  從商業努力中獲得可量化的淨利益
  以時間、金錢、商品、勞力交換報酬
有形的利益
  Tangible Benefits
  錢
無形的利益
  Intangible Benefits
  名

## Slide 13: 專案起始原因
組織領導者啟動專案以回應加諸於組織的四種因素
  滿足法規、法律或社會要求
    Regulation, Law
  滿足利害關係人的請求或需要
    Stakeholder
  實施或改變商業或技術策略
    Strategy
  創造、改善或修復 產品、流程或服務

## Slide 14: 專案與作業
作業 Operation
  每天重複的工作
  例行公事 Routine
  一模一樣的固定產出，變化在固定範圍內的固定成本
專案 Project
  一次性 One-Time
  獨特的產出

## Slide 15: 專案之分類
依「屬性」分類
依「完工期限」分類
依專案目標和解決方案之明確程度區分
  Wysocki (2014)

## Slide 16: 專案四象限
Traditional
Agile
Emertxe
Extreme

## Slide 17: 專案組合和專案組合管理
各單位提出申請的專案數量 ，執行這些專案所需的資源 ，公司能夠提供的資源
若 ，只能精選一些、淘汰一些
  候選專案 Candidate Projects
將有限的資源投入在符合組織未來發展方向的專案上
  專案組合 Project Portfolio
  策略 Strategy
  政策 Policy

## Slide 18: 專案組合管理 Project Portfolio Management
將許多專案或計畫和其他工作群集在一起，有效管理這些專案來達成組織的策略目標。
活動範疇應包括：
  候選專案的初步篩選、選擇和排定優先順序。
  同時對專案組合中的專案重新排定優先順序。
  依據新排定的優先順序重新分配資源等三個部分的相關管理活動。
目標：
  價值的最大化
  平衡（資源運用、風險）

## Slide 19: 專案面臨的環境
快速度：
  產品上市速度愈快，對於企業價值貢獻就愈大。
高度變動：
  變是唯一的不變。現今商業環境是動態的，顧客需求變動非常快速。
低成本：
  減少管理層級，讓專業幕僚能夠在更少干預下專心和快速地找到適當工作方法。

## Slide 20: 專案面臨的環境（續）
複雜度：
  企業所面對的專案複雜度愈來愈高，專案經理要思考如何建立和運用一套普通工具、技術和流程，以管理高度複雜的專案。
不確定性：
  複雜度愈高，所伴隨的不確定性和風險也愈高。
  適應性專案管理 Adaptive Project Management
    保持彈性

## Slide 21: 專案管理 Project Management
一般管理通常包含五個管理功能
  規劃、組織、用人、指導、和控制
  用人：人事考核
專案管理不包含「用人」功能

## Slide 22: 職權、職責和問責
職權 Authority
  發號施令的權力
職責 Responsibility
  負任執行工作
問責 Accountability
  承擔結果

## Slide 23: Difference between authority, responsibility and accountability
Basis | Authority | Responsibility | Accountability
Meaning | Right to command | Obligation to performance the assigned task | Answerability for outcome of the assigned task
Delegation | Can be delegated | Can not be fully delegated | Can not be delegated at all
Origin | Arises from formal position | Arises from delegated authority | Arises from responsibility
Flow | Always flow downward | Always flow upward | Always flow upward

## Slide 24: 專案管理的定義
PMI 定義
  專案管理為一種專門技術，乃統合運用管理知識、技術、工具、方法於專案活動上，使專案交付標的物能夠符合或超越專案利害關係人的需求與期望。
Kerzner（2004）定義
  專案管理為藉由建立一個相對短期目標，藉由規劃、組織、指導、和控制公司資源以達成特定的目標和目的。
Wysocki（2014）定義
  透過適當的顧客參與，以有組織的普通常識性手法來滿足贊助者需求和傳遞增量的期望商業價值。

## Slide 25: 專案管理
Kerzner（2004）

## Slide 26: 專案管理的三個法則
專案失敗（時程延宕或預算超出）的原因，影響法則
帕金森定律（Parkinson’s law）
  有多少時間可以完成工作，就會用盡整個時間。很少提前完成。
彼得原理（Peter principle）
  人往往被晉升到其能力所不及的職位
  有能力的人不會被拔擢
墨菲定律（Murphy’s law）
  任何有可能出錯的地方都將出錯

## Slide 27: 組織專案管理成熟度
組織能否發展出一個前後一致、可重複的、和可預測的方法，以規劃和執行專案並提昇專案和專業管理成功的比例，此即為組織的專案管理能力成熟度。
成熟度模式起源於全面品質管理領域，是一個觀念性架構，專案管理成熟度模式是描述專案管理的各項實務（如排程）流程的成熟度，組織可以藉此開發出／達成令人滿意的產品／服務。

## Slide 28: 蜘蛛網方法論 Spider Web Methodology
水準或等級 | 含意
0 | 未定義/不好
1 | 已定義但低於同業標準
2 | 達到同業標準
3 | 業界領導者/高於同業標準

## Slide 29: 能力成熟度模式 Capability Maturity Model (CMM)
源自美國卡耐基美隆大學（Carnegie Mellon University, CMU）
專案管理成熟度 OPM3
  專案管理協會
能力成熟度整合模型 CMMI
  卡耐基美隆大學軟體工程學院
專案組合、計畫和專案管理成熟度模型 P3M3
  英國商務部

## Slide 30: 成熟度模式

## Slide 31: 專案管理成熟度 OPM3 組成 Organizational Project Management Maturity Model
知識 Knowledge
評鑑 Assessment
改善 Improvement

## Slide 32: 知識 Knowledge
指專案組合、計畫和專案三種領域標準的內容
  《PMBOK指引》
  《計畫管理標準》
  《組合管理標準》
當組織要導入 OPM3 時需要具備此三個領域標準的知識內容，如此才具備能達成或超越各領域所設定標準的能力。

## Slide 33: 評鑑 Assessment
提供與各領域標準比較的方法。
OPM3提出工具、流程及程序等三階段，使組織能就自己在各領域的能力做自我評鑑。
  利用評鑑工具使組織能就選定的「最佳實務」項目判斷自己的優勢及缺點。
  評鑑流程可以幫助組織決定哪些「最佳實務」項目需進一步探究或評估其自身的能力，或是確認一個或多個須注意的「最佳實務」能力要素。
  依據評鑑的結果，組織可以選擇繼續進一步的審查，或進行改善事項的程序規劃，或停止此項流程。「評鑑」要素是由「知識」要素所驅動，並驅動後續的「改善」要素。

## Slide 34: 改善 Improvement
此要素為組織可能改善的執行步驟。
經過評鑑結果可產生一份有關組織能力尚為不足的項目，組織可以依據自身需求或項目重要性提供進行改善的項目。

## Slide 35: 專案生命週期 Project Life Cycle
專案經理和執行專案的組織通常把每一個專案劃分成若干個專案階段，以便有效地進行專案之風險控管。
這些階段合在一起稱為專案生命週期。
  概念構思階段
  規劃階段
  執行階段
  結束階段

## Slide 36: 五種專案生命週期
預測性生命週期 Predictive
反覆生命週期 Iterative
增量生命週期 Incremental
適應性生命週期 Adaptive
混合生命週期 Hybrid

## Slide 37: 預測性生命週期 Predictive Life Cycle
專案範疇、時間、和成本在生命週期的早期階段即已確定。
對範疇進行的任何更改都經過仔細管理。
也稱為瀑布生命週期。
  Waterfall Life Cycle

## Slide 38: 反覆生命週期 Iterative Life Cycle
專案範疇通常在專案生命週期的早期階段即已確定。
但是隨著專案團隊對產品了解的增加、時間和成本估算會經常進行修改。
反覆透過一系列重複的週期來開發產品，以增量方式逐漸增加產品功能。

## Slide 39: 增量的生命週期 Incremental Life Cycle
交付標的物是透過一系列增量產生的，
這些增量是在預定時間範圍內連續增加產品功能。
每次增量之交付物包含必要且足夠的能力，
只有在最後一次增量時產品完整功能才算完成。

## Slide 40: 適應性的生命週期 Adaptive Life Cycle
這種生命周期是敏捷的、反覆的、或增量的。
詳細的範疇在每次反覆開始之前被定義和核准。
適應性生命週期也被稱為敏捷(Agile)或變更驅動(Change Driven)的生命週期。

## Slide 41: 混合生命週期
預測性和適應性生命週期的組合。
專案中屬於已確定且眾所周知的元素可依預測性開發生命週期，而那些仍在發展的元素則依適應性開發生命週期。

## Slide 42: 專案生命週期與產品生命週期之關係
循環
Business Plan
Product Life Cycle
Project Life Cycle

## Slide 43: 專案技術領域
有效的專案管理除了具有良好的實務知識、技能、工具、和技術等
專案管理團隊尚必須至少了解和使用下列五項專業技術領域知識和技能
  專案管理知識體系指引。
  應用領域之知識、標準和法規。
  了解專案環境。
  一般管理知識和技能。
  人際關係技能。

## Slide 45: 專案管理知識體系指引
專案管理知識體系
  Project Management Body of Knowledge (PMBOK)
專案管理知識體系指引
  PMBOK Guide 6th Edition
主要涵蓋
  專案生命週期定義
  五個專案管理流程群組
  十個管理知識領域

## Slide 46: 應用領域之知識、標準和法規
專案管理應用於那些領域?
應用領域以下列角度加以定義
  功能部門和輔助性專案
    如法律、生產與存貨管理、行銷、後勤、人事
  科技要素
    如軟體開發、水利工程、建設工程
  專門化管理
    如政府合約、新產品開發
  產業群
    如汽車、化工、建築、財務服務
標準 Standard
  業界公認的規範
法規 Regulation
  政府強制性的要求
    例如消防法規

## Slide 47: 了解專案環境
文化與社會環境
  經濟、人口統計、教育、倫理、民族、宗教
國際政治環境
  時區、節日、當地法律、風俗習慣
實體環境
  生態、地形、供電品質、交通便利

## Slide 48: 一般管理知識和技能
財務管理、會計
採購
行銷
合約、商業法令
生產製造、物流
後勤、供應鏈
策略規劃、戰術規劃、作業規劃
組織架構、組織行為、人事管理、薪資、津貼、生涯規劃
健康、工安
資訊科技

## Slide 49: 人際關係技能
有效溝通
  資訊交換
影響組織
  完成工作 Get Things Done
領導
  發展願景與策略
激勵士氣
  提高績效、克服障礙
協商與衝突管理
  妥協、達成協議
解決問題
  定義問題、設計解決方案、替代方案辨識與分析、決策

## Slide 50: Wrap Up
專案：為創造一個獨一無二的產品、服務或成果而從事的暫時性努力
  專案三項特徵：暫時性、獨一無二、逐步完善
專案管理：在有限的時間和成本下，運用有限的資源完成專案工作，達成專案目標
  專案管理三項限制元素：時間、成本、範疇
  影響專案成敗重要因素：帕金森定律、彼得原理、墨菲定律

## Slide 51: Wrap Up（續）
依照專案的目標與解決方案區分四類：傳統專案、敏捷專案、極限專案、反極限專案
專案生命週期：概念構思、規劃、執行、結束
專案成熟度模式
專案管理知識體系 PMBOK

## Slide 52: 專案管理在台灣
政府推動
  中科院，民國71年
  資策會
法人團體
  社團法人國際專案管理學會台灣分會 PMI-TW
    Project Management Institute Taiwan Chapter
  台灣專案管理學會 TPMA
    國際專案管理學會 IPMA 授權
      International Project Management Association
  中華專案管理學會 NPMA
    National Project Management Association

## Slide 53: 試說明專案和專案管理之定義
答：
  專案是指為創造一個獨一無二的產品、服務、或成果而從事的一個暫時性的努力。
  PMBOK定義：專案管理是指統合運用管理知識、技術、工具、方法於任何專案活動上，使專案的交付標的物能符合或超越專案利害關係人的需求與期望的一種專門技術。
  Kerzner定義：將專案管理定義為藉由建立一個相對短期目標，藉由規劃、組織、指導、和控制公司資源以完成特定的目標和目的。
  Wysocki定義：將專案管理定義為透過適當的顧客參與，以有組織的普通常識性手法來滿足贊助者需求和傳遞增量的期望商業價值。

## Slide 54: 試說明專案成功和專案管理成功有何差異？
答：
  Kerzner將專案管理成功定義為在預定時間和成本內，有效能及有效率地運用資源，達成專案的預定目標，而且產品的品質是被顧客所接受。
  Kapur認為成功的專案管理必須同時在下列四個構面都能滿足顧客之要求時才算成功。其定義如下： 專案管理 （成功）= （時程 + 範疇 + 預算 + 品質）→顧客滿意
    專案成功可以「效能（effectiveness）」程度來衡量，即專案所完成交付標的物可帶來的利益和利害關係人滿意之程度，亦即專案目標最後被達成的程度。
    專案管理成功定義為專案為達成和實現專案目標之「效率（efficiency）」程度。
    專案成功和專案管理成功的關係可以下列式子簡單地表示 專案成功 = 專案管理成功（滿足時間、成本、和品質要求）+ 實現預期利益